# ПРОГРАММА (РЕГЛАМЕНТ)
ПИЛОТИРОВАНИЯ ИТ-МОДУЛЯ «ИНДЕКС КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Дополнительные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Формирование состава рабочей группы по проведению пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | до 13.02.2022г | пилотные регионы | состав рабочей группы, утвержденный Приказом |  |
| 2 | Формирование и утверждение «дорожной карты» по проведению пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | до 13.02.2022г | пилотные регионы | «дорожная карта» по проведению пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» в регионе | Типовая «дорожная карта» |
| 3 | Принятие руководителем ЦЗН приказа о проведении пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности», включая перечень территориальных офисов ЦЗН, (не менее двух и не более трех); состав рабочей группы (ответственных); «дорожная карта») | до 13.02.2022г | пилотные регионы | приказы руководителей ЦЗН о проведении пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | проект приказа о проведении пилотной апробации |
| 4 | Предоставление данных для создания личных кабинетов пользователей в АИС «Паспорт региона» для сотрудников, ответственных за заполнение чек-листов «Индекса клиентоцентричности». | до 22.02.2023г. | пилотные регионы | Список ответственных за заполнение объективных данных сотрудников (ФИО, должность, рабочая электронная почта) |  |
| 5 | Создание личных кабинетов пользователей в АИС «Паспорт региона» для сотрудников, ответственных за заполнение чек-листов «Индекса клиентоцентричности». | до 28.02.2023г. | ФЦК | Личные кабинеты пользователей в АИС «Паспорт региона» |  |
| 6 | Проведение в пилотных регионах обучающего мероприятия для рабочей группы, посвященного изучению методики измерения «Индекса Клиентоцентричности» | до 28.02.2023г. | пилотные регионы | члены рабочей группы ознакомлены с методикой измерения показателей клиентоцентричности в работе СЗН | Можно воспользоваться материалами, размещенными в Базе знаний СЗН |
| 7 | Ознакомление с функционалом ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | до 01.03.2023г. | ФЦК, пилотные регионы | Региональные рабочие группы ознакомлены с функционала ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | Видеоинструкции по использованию функционала ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» |
| 8 | Сбор материалов для заполнения чек-листов с объективными данными в ИТ-модуле «Индекс клиентоцентричности». | с 01.03.2023 по 31.03.2023г | пилотные регионы | заполненные чек-листы с объективными данными в ИТ-модуле «Индекс клиентоцентричности». |  |
| 9 | Сбор субъективных данных (заполнение соискателями и работодателями электронных анкет в ИТ-модуле «Индекс клиентоцентричности». | с 01.03.2023 по 31.03.2023г | пилотные регионы | опрошены 20% от клиентов (соискателей и работодателей), обратившихся за полный месяц в ЦЗН (не менее 50 заполненных электронных анкет от территориального офиса) |  |
| 10 | Подготовка и сдача отчета о результатах проведения пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности». Заполнение журнал замечаний и предложений по методике измерения Индекса клиентоцентричности. | до 10.04.2023г. | пилотные регионы | - отчет о результатах пилотной апробации - журнал замечаний и предложений по методике измерения Индекса клиентоцентричности. | - форма отчета о результатах пилотной апробации - форма журнала замечаний и предложений по методике измерения Индекса клиентоцентричности. |
| 11 | Направление замечаний и предложений по работе ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности для Журнала опытной эксплуатации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | на протяжении всего периода проведения пилотной апробации | ФЦК, пилотные регионы | Журнал опытной эксплуатации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» | Форма журнала опытной эксплуатации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» |
| 12 | Обработка и анализ полученных результатов замера показателей клиентоцентричности в ИТ-модуле «Индекс клиентоцентричности». Подготовка проекта отчета. | до 01.05.2023г. | ФЦК | Отчет о проведении пилотной апробации |  |
| 13 | Организация и проведение итогового вебинара о результатах пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности». | до 01.06.2023г. | ФЦК, пилотные регионы | видеозапись итогового вебинара | список участников вебинара |
| 14 | Консультационная поддержка и мониторинг пилотной апробации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности». | на протяжении всего периода проведения пилотной апробации | ФЦК | Журнал консультационной поддержки |  |

Типовая «дорожная карта» представлены в Приложении 1

Проекты приказов представлены в Приложении 2

Форма отчета о результат пилотной апробации представлена в Приложении 3

Форма журнала замечаний и предложений по методике измерения Индекса клиентоцентричности представлена в Приложении 3

Форма журнала опытной эксплуатации ИТ-модуля «Индекс клиентоцентричности» представлена в Приложении 4